Scrum-palaverimuistio (tiimin sisäinen)

Täytä jokaisesta palaverista. Toimii sekä työn seurantana että näyttönä projektin etenemisestä. Palautus GitHub-repoon /Documents-kansioon.

Täyttösäännöt (nopeasti)

• Pidä muistio lyhyenä: 5–10 min täyttö riittää.

• Kirjaa päätökset ja sovitut tehtävät aina konkreettisesti (kuka tekee / mihin mennessä).

• Linkitä GitHub Projects -kortteihin tai mainitse korttien otsikot, jotta näyttö on todennettavissa.

• Jos joku ei ollut paikalla, kirjaa se ja miten tieto välitetään hänelle.

A) Tiimin tiedot

| Kenttä | Täytettävä arvo |
| --- | --- |
| Kurssi / toteutus | Mobiilikehitysprojekti IN00ED17-3003 |
| Tiimin nimi | 21 |
| Jäsenet (nimet) | Atte Perämäki, Janina Niemelä, Satu Palviainen, Terhi Wallin |
| GitHub-repo (URL) | https://github.com/Mobiilikehitysprojekti-R21/GameKnight https://github.com/Mobiilikehitysprojekti-R21/GameKnight-server |
| GitHub Projects (URL) | https://github.com/orgs/Mobiilikehitysprojekti-R21/projects/2 |

B) Palaverimerkintä (kopioi tämä osio jokaiselle palaverille)

| Kohta | Täytettävä arvo |
| --- | --- |
| Palaverityyppi (Daily / Planning / Review / Retro / Muu) |  |
| Päivämäärä |  |
| Kellonaika + kesto |  |
| Osallistujat (paikalla) |  |
| Poissa (ja miten tieto välitetään) |  |
| Sprintti / viikko (esim. Sprint 2) |  |

1) Tilannekierros (Scrum-tyyli)

| Nimi | Mitä tein edellisen palaverin jälkeen? | Mitä teen seuraavaksi? | Esteet / riskit |
| --- | --- | --- | --- |

2) Päätökset ja sovitut asiat

| Päätös / sopimus | Perustelu (lyhyesti) | Vaikutus (mitä muuttuu) |
| --- | --- | --- |

3) Toimenpiteet (Action items) – konkreettiset tehtävät

| Tehtävä | Vastuuhenkilö | Deadline | GitHub Projects -kortti (linkki tai otsikko) | Valmis? (☐/☑) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  | ☐ |

4) Päivitykset GitHub Projectsissa / repossa

| Mitä päivitettiin? | Missä? (sarake/board/branch) | Todiste (linkki/otsikko) | Huom. |
| --- | --- | --- | --- |

5) Parking lot (asiat jotka jäivät auki)

•

•

•

6) Seuraava palaveri

| Kohta | Täytettävä arvo |
| --- | --- |
| Päivämäärä ja kellonaika |  |
| Tavoite (1 lause) |  |
| Ennakkotehtävät (kuka valmistautuu mihin) |  |

| Kohta | Täytettävä arvo |
| --- | --- |
| Palaverityyppi (Daily / Planning / Review / Retro / Muu) | Planning |
| Päivämäärä | 11.01.2026 |
| Kellonaika + kesto | 17.00-18.40 |
| Osallistujat (paikalla) | Atte Perämäki, Janina Niemelä, Satu Palviainen, Terhi Wallin |
| Poissa (ja miten tieto välitetään) | - |
| Sprintti / viikko (esim. Sprint 2) | Sprint 1 |

1) Tilannekierros (Scrum-tyyli)

| Nimi | Mitä tein edellisen palaverin jälkeen? | Mitä teen seuraavaksi? | Esteet / riskit |
| --- | --- | --- | --- |
| Terhi | - | Palaverimuistio |  |
| Janina | - | GitHub projektin luonti |  |
| Atte | - | Alustavaa arkkitehtuurin suunnittelua |  |
| Satu | - | Userstoryja Gitiin |  |

2) Päätökset ja sovitut asiat

| Päätös / sopimus | Perustelu (lyhyesti) | Vaikutus (mitä muuttuu) |
| --- | --- | --- |
| Projektin suunnittelu | Sovelluksen sisältöä suunniteltu pääpiirteittäin, tavoitteet ja tehtävän jakoa | Sovelluksen idea ja toimintamalli suunniteltu esiteltäväksi opettajalle palaverissa. Projektin tehtävät voidaan aloittaa. |

3) Toimenpiteet (Action items) – konkreettiset tehtävät

| Tehtävä | Vastuuhenkilö | Deadline | GitHub Projects -kortti (linkki tai otsikko) | Valmis? (☐/☑) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  | ☐ |

4) Päivitykset GitHub Projectsissa / repossa

| Mitä päivitettiin? | Missä? (sarake/board/branch) | Todiste (linkki/otsikko) | Huom. |
| --- | --- | --- | --- |

5) Parking lot (asiat jotka jäivät auki)

• Liiketoimintasuunnitelma

• Sovelluksen ominaisuuksille hyväksyntä opettajalta

•

6) Seuraava palaveri

| Kohta | Täytettävä arvo |
| --- | --- |
| Päivämäärä ja kellonaika | 15.1.2026 klo17.15 |
| Tavoite (1 lause) | Palaveri opettajan kanssa, vahvistus ominaisuuksista |
| Ennakkotehtävät (kuka valmistautuu mihin) | GitHub projektin alustus, dokumenttien päivitys |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B) Palaverimerkintä (kopioi tämä osio jokaiselle palaverille)

| Kohta | Täytettävä arvo |
| --- | --- |
| Palaverityyppi (Daily / Planning / Review / Retro / Muu) | Planning |
| Päivämäärä | 15.1.2026 |
| Kellonaika + kesto | 15-16 & 17.15-17.30 |
| Osallistujat (paikalla) | Atte, Janina, Satu, Terhi |
| Poissa (ja miten tieto välitetään) | - |
| Sprintti / viikko (esim. Sprint 2) | Sprintti 0 |

1) Tilannekierros (Scrum-tyyli)

| Nimi | Mitä tein edellisen palaverin jälkeen? | Mitä teen seuraavaksi? | Esteet / riskit |
| --- | --- | --- | --- |
| Terhi | UI-suunnitelman aloitus | UI:n suunnitelman jatko |  |
| Atte | Arkkitehtuurin suunnittelu | Auth0 |  |
| Janina | Gitin alustus | Rekisteröityminen/profiilin luonti |  |
| Satu | User storyt | Tietokanta suunnitelma |  |

2) Päätökset ja sovitut asiat

| Päätös / sopimus | Perustelu (lyhyesti) | Vaikutus (mitä muuttuu) |
| --- | --- | --- |

3) Toimenpiteet (Action items) – konkreettiset tehtävät

| Tehtävä | Vastuuhenkilö | Deadline | GitHub Projects -kortti (linkki tai otsikko) | Valmis? (☐/☑) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  | ☐ |

4) Päivitykset GitHub Projectsissa / repossa

| Mitä päivitettiin? | Missä? (sarake/board/branch) | Todiste (linkki/otsikko) | Huom. |
| --- | --- | --- | --- |

5) Parking lot (asiat jotka jäivät auki)

•

•

•

6) Seuraava palaveri

| Kohta | Täytettävä arvo |
| --- | --- |
| Päivämäärä ja kellonaika | 15.1.2026 klo 17.15 |
| Tavoite (1 lause) |  |
| Ennakkotehtävät (kuka valmistautuu mihin) |  |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B) Palaverimerkintä (kopioi tämä osio jokaiselle palaverille)

| Kohta | Täytettävä arvo |
| --- | --- |
| Palaverityyppi (Daily / Planning / Review / Retro / Muu) | Planning |
| Päivämäärä | 23.1.2026 |
| Kellonaika + kesto | 18:30-19:30 |
| Osallistujat (paikalla) | Atte, Janina, Satu, Terhi |
| Poissa (ja miten tieto välitetään) | - |
| Sprintti / viikko (esim. Sprint 2) | Sprintti 1 |

1) Tilannekierros (Scrum-tyyli)

| Nimi | Mitä tein edellisen palaverin jälkeen? | Mitä teen seuraavaksi? | Esteet / riskit |
| --- | --- | --- | --- |
| Terhi | UI suunnittelua | Pisteiden lasku, sijainti |  |
| Atte | Arkkitehtuuri, Auth0 sovelluspuoli | Auth0 serveri puoli, BGG api (Haku sovellukseen) |  |
| Janina | Tilin rekisteröinti | Profiilisivu, oma pelikokoelma |  |
| Satu | Tietokannan perustaminen | Pelikerrat-sivu, kaverit-sivu |  |

2) Päätökset ja sovitut asiat

| Päätös / sopimus | Perustelu (lyhyesti) | Vaikutus (mitä muuttuu) |
| --- | --- | --- |
| Näkymät luodaan irrallisina | Resurssien tehokas käyttö | Navigointi jää suurelta osin vielä auki |
| Käytetään Auth0 | Auth0 oli vakuuttava | Ei kehitetä omaa ratkaisua |
| Tilanne check viikottain | Pysytään ajantasalla ja pystytään koordinoimaan | - |

3) Toimenpiteet (Action items) – konkreettiset tehtävät

| Tehtävä | Vastuuhenkilö | Deadline | GitHub Projects -kortti (linkki tai otsikko) | Valmis? (☐/☑) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  | ☐ |

4) Päivitykset GitHub Projectsissa / repossa

| Mitä päivitettiin? | Missä? (sarake/board/branch) | Todiste (linkki/otsikko) | Huom. |
| --- | --- | --- | --- |
| Muutokset lisättynä mainiin sekä serverin että sovelluksen puolella |  | Kts. Repo-linkki tiedoston alussa |  |

5) Parking lot (asiat jotka jäivät auki)

•

•

•

6) Seuraava palaveri

| Kohta | Täytettävä arvo |
| --- | --- |
| Päivämäärä ja kellonaika | 27.1.2026 klo 17.45 |
| Tavoite (1 lause) |  |
| Ennakkotehtävät (kuka valmistautuu mihin) | Terhi ei pääse review-palaveriin, huolehtii että oma materiaali on ajantasalla ja esityskelpoista |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B) Palaverimerkintä (kopioi tämä osio jokaiselle palaverille)

| Kohta | Täytettävä arvo |
| --- | --- |
| Palaverityyppi (Daily / Planning / Review / Retro / Muu) | Planning |
| Päivämäärä | 8.2.2026 |
| Kellonaika + kesto | 16.00-17.30 |
| Osallistujat (paikalla) | Atte, Janina, Satu, Terhi |
| Poissa (ja miten tieto välitetään) | - |
| Sprintti / viikko (esim. Sprint 2) | Sprintti 2 |

1) Tilannekierros (Scrum-tyyli)

| Nimi | Mitä tein edellisen palaverin jälkeen? | Mitä teen seuraavaksi? | Esteet / riskit |
| --- | --- | --- | --- |
| Terhi | Pisteiden lasku, sijainti | Pelin tallennus, sijaintitietojen tallennus, pisteiden tallennus, lokaatiosta ja pisteistä kuvaajat matikan osuuteen |  |
| Atte | Auth0 serveri puoli | BGG api (Haku sovellukseen), DB migaraatio |  |
| Janina | Profiilisivu, oma pelikokoelma | Profiilikuvat, autentikaation lisääminen profiilisivulle ja pelikokoelmaan, tilin poisto |  |
| Satu | Pelikerrat-sivu, kaverit-sivu | Pelikerroista kuvaaja matikkaan, notifikaatiot |  |

2) Päätökset ja sovitut asiat

| Päätös / sopimus | Perustelu (lyhyesti) | Vaikutus (mitä muuttuu) |
| --- | --- | --- |
| Advanced ominaisuus on auth0, kuvataan video aikanaan, Atte ohjeistaa mitä videolla kerrotaan |  |  |

3) Toimenpiteet (Action items) – konkreettiset tehtävät

| Tehtävä | Vastuuhenkilö | Deadline | GitHub Projects -kortti (linkki tai otsikko) | Valmis? (☐/☑) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  | ☐ |

4) Päivitykset GitHub Projectsissa / repossa

| Mitä päivitettiin? | Missä? (sarake/board/branch) | Todiste (linkki/otsikko) | Huom. |
| --- | --- | --- | --- |

5) Parking lot (asiat jotka jäivät auki)

•  Seuraava tiiminkeskeinen palaveri-aika

•

•

6) Seuraava palaveri

| Kohta | Täytettävä arvo |
| --- | --- |
| Päivämäärä ja kellonaika | 9.2. klo 18:45 |
| Tavoite (1 lause) |  |
| Ennakkotehtävät (kuka valmistautuu mihin) | Reviewpalaveri, kaikki taitaa olla valmista sitä varten |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B) Palaverimerkintä (kopioi tämä osio jokaiselle palaverille)

| Kohta | Täytettävä arvo |
| --- | --- |
| Palaverityyppi (Daily / Planning / Review / Retro / Muu) | Planning |
| Päivämäärä | 12.2.2026 |
| Kellonaika + kesto | 17:00-18:30 |
| Osallistujat (paikalla) | Atte, Janina, Satu, Terhi |
| Poissa (ja miten tieto välitetään) | - |
| Sprintti / viikko (esim. Sprint 2) | Sprintti 3 |

1) Tilannekierros (Scrum-tyyli)

| Nimi | Mitä tein edellisen palaverin jälkeen? | Mitä teen seuraavaksi? | Esteet / riskit |
| --- | --- | --- | --- |
| Terhi | Pisteiden lasku, sijainti | Pelin tallennus, sijaintitietojen tallennus, pisteiden tallennus, lokaatiosta ja pisteistä kuvaajat matikan osuuteen |  |
| Atte | Auth0 serveri puoli | BGG api (Haku sovellukseen), DB migaraatio |  |
| Janina | Profiilisivu, oma pelikokoelma | Profiilikuvat, autentikaation lisääminen profiilisivulle ja pelikokoelmaan, tilin poisto |  |
| Satu | Pelikerrat-sivu, kaverit-sivu | Pelikerroista kuvaaja matikkaan, notifikaatiot |  |

2) Päätökset ja sovitut asiat

| Päätös / sopimus | Perustelu (lyhyesti) | Vaikutus (mitä muuttuu) |
| --- | --- | --- |

3) Toimenpiteet (Action items) – konkreettiset tehtävät

| Tehtävä | Vastuuhenkilö | Deadline | GitHub Projects -kortti (linkki tai otsikko) | Valmis? (☐/☑) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  | ☐ |

4) Päivitykset GitHub Projectsissa / repossa

| Mitä päivitettiin? | Missä? (sarake/board/branch) | Todiste (linkki/otsikko) | Huom. |
| --- | --- | --- | --- |

5) Parking lot (asiat jotka jäivät auki)

•

•

•

6) Seuraava palaveri

| Kohta | Täytettävä arvo |
| --- | --- |
| Päivämäärä ja kellonaika |  |
| Tavoite (1 lause) |  |
| Ennakkotehtävät (kuka valmistautuu mihin) |  |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------